伝統野菜・料理辞典

マルチAIリサーチシステム

プロジェクト計画書 v2.0

作成日: 2026-01-29

# 1. エグゼクティブサマリー

本プロジェクトは、Claude Agent SDKとGemini APIを組み合わせたマルチAIリサーチシステムにより、イタリア・日本の伝統野菜および伝統料理に関する包括的な辞典データベースを構築します。

野菜と料理を関連付けることで、「この野菜でどんな伝統料理が作れるか」「この料理にはどの品種が最適か」という実践的な知識基盤を提供します。

AI活用戦略: Claude MAX（メイン調査・構造化）+ Gemini API $300クーポン（大量バッチ処理・クロスチェック）のハイブリッド運用により、コスト効率と品質を両立します。

# 2. プロジェクトスコープ

## 2.1 対象領域

| 地域 | カテゴリ | 対象 | 目標数 |
| --- | --- | --- | --- |
| イタリア | 伝統野菜 | トマト、ナス、ズッキーニ、豆類、葉野菜 | 350品種 |
| イタリア | 伝統料理 | パスタ、リゾット、前菜、メイン、保存食 | 500レシピ |
| 日本 | 伝統野菜 | 京野菜、加賀野菜、江戸野菜、在来種 | 500品種 |
| 日本 | 伝統料理 | 郷土料理、精進料理、保存食、発酵食品 | 800レシピ |
| 合計 |  |  | 850品種 + 1,300レシピ |

## 2.2 野菜と料理の関連付け

各野菜エントリーには関連する伝統料理へのリンクを、各料理エントリーには使用する伝統野菜へのリンクを双方向で設定します。これにより、以下のユースケースに対応します。

- 野菜起点: 「賀茂なすを使った伝統料理を探す」

- 料理起点: 「カポナータに最適なナス品種を知る」

- 季節起点: 「夏に収穫できる野菜とその料理を一覧する」

- 地域起点: 「徳島の伝統野菜と郷土料理を探索する」

# 3. マルチAI活用戦略

## 3.1 AIモデル役割分担

| AI | プラン/予算 | 役割 | タスク例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude MAX | 月額$100（定額） | 高精度調査・複雑な構造化 | 深堀り調査、文化背景分析、品質検証 |
| Gemini API | $300クーポン | 大量バッチ処理・初期収集 | 基本情報収集、リスト生成、翻訳 |

## 3.2 処理フロー

- Gemini（初期収集）: 野菜・料理の基本情報を大量バッチ処理で収集

- Claude（深堀り）: 文化的背景、栽培ノウハウ、調理の科学などを詳細調査

- Gemini（クロスチェック）: 複数ソースによる情報検証、矛盾検出

- Claude（最終構造化）: JSON形式への変換、関連付け、メタデータ付与

## 3.3 コスト最適化

| タスク | 使用AI | 処理数 | コスト |
| --- | --- | --- | --- |
| 野菜基本情報収集 | Gemini | 850品種 | 〜$50 |
| 料理基本情報収集 | Gemini | 1,300レシピ | 〜$80 |
| クロスチェック | Gemini | 2,150件 | 〜$70 |
| 深堀り調査 | Claude MAX | 重要500件 | 定額内 |
| 最終構造化 | Claude MAX | 2,150件 | 定額内 |
| Gemini合計 |  |  | 〜$200/$300 |

# 4. データ構造設計

## 4.1 野菜エントリースキーマ

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 一意識別子（例: IT-VEG-TOM-001） |
| names | object | 多言語名称（local, japanese, english, scientific） |
| origin | object | 原産地情報（country, region, history） |
| characteristics | object | 外観・味・食感・栄養素 |
| cultivation | object | 栽培方法（播種期、土壌、気候、病害虫） |
| related_recipes | array | 関連する伝統料理IDリスト |
| sources / metadata | object | 参照URL、収集日時、信頼度スコア |

## 4.2 料理エントリースキーマ（新規）

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 一意識別子（例: IT-RCP-PAS-001） |
| names | object | 多言語名称（local, japanese, english） |
| origin | object | 発祥地域、歴史的背景、伝承 |
| category | string | 料理カテゴリ（前菜、主菜、保存食など） |
| ingredients | array | 材料リスト（伝統野菜IDへのリンク含む） |
| traditional_method | object | 伝統的な調理法・手順・コツ |
| variations | array | 地域バリエーション、家庭ごとの違い |
| cultural_context | object | 祭事、季節、食べ方の作法 |
| related_vegetables | array | 使用する伝統野菜IDリスト |
| sources / metadata | object | 参照URL、収集日時、信頼度スコア |

# 5. 開発フェーズ（改訂版）

| フェーズ | 期間 | 成果物 | 使用AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: プロトタイプ | 3日 | サンマルツァーノ完全調査 | Claude MAX（Agent SDK検証） |
| Phase 2: イタリア野菜 | 2週間 | 350品種の基本情報 | Gemini（バッチ）→ Claude（深堀り） |
| Phase 3: イタリア料理 | 2週間 | 500レシピ + 野菜との関連付け | Gemini（バッチ）→ Claude（構造化） |
| Phase 4: 日本野菜 | 3週間 | 500品種の構造化データ | Claude MAX（日本語調査に強み） |
| Phase 5: 日本料理 | 3週間 | 800レシピ + 野菜との関連付け | Claude MAX + Gemini（検証） |
| Phase 6: 統合・UI | 2週間 | Flutter UI + AIseed連携 | 開発作業（AI調査なし） |

合計期間: 約12週間（3ヶ月）

# 6. 技術実装詳細

## 6.1 Claude Agent SDK構成

- query(): 単発の基本情報収集（野菜名→基本データ）

- ClaudeSDKClient: マルチターン深堀り（栽培法→病害虫→対処法の連鎖）

- WebSearch: 自律的Web検索（イタリア語・日本語サイト直接調査）

- Read: 画像分析（野菜の外観特徴、料理の盛り付け）

## 6.2 Gemini API構成

- Gemini 2.0 Flash: 高速バッチ処理（基本情報収集）

- Gemini 1.5 Pro: 長文コンテキスト処理（文献分析）

- Google Search統合: Grounding機能による検索連携

## 6.3 システムアーキテクチャ

FastAPIバックエンドから両AIを呼び分け、結果をJSON形式で統合保存します。Flutterフロントエンドは自己完結型Widgetで辞典閲覧・検索UIを構築します。

# 7. AIseed統合

- Grow連携: 栽培カレンダー、観察ガイド、収穫タイミング通知

- Learn連携: 伝統野菜・料理に関する学習コンテンツ自動生成

- 富山家藍栽培: 同システムを藍栽培・藍染料理の知識収集に応用

- BYOA対応: ユーザー自身のClaude Pro/Geminiでカスタム調査可能

# 8. 成功指標（KPI）

- データ量: 850品種 + 1,300レシピの構造化データ完成

- 関連付け: 野菜-料理間の双方向リンク率90%以上

- 品質: 必須フィールド充足率80%以上

- コスト: Gemini $300予算内で基本収集完了

- 期間: 3ヶ月で初版完成

# 9. 結論

Claude MAXとGemini APIのハイブリッド活用により、伝統野菜850品種と伝統料理1,300レシピを網羅した辞典データベースを、3ヶ月・低コストで構築できます。

野菜と料理の双方向リンクにより、「育てる→料理する」の一貫した知識体験を提供し、AIseedプラットフォームの価値を大幅に向上させます。